Lisa 3. Tehniline kirjeldus.

Hankija nimi:     Lääne-Nigula Vallavalitsus

Hanke nimetus: Kabinettide remont

Vallamajas kabinettide ümberehitus ja remont

Eesmärgiks on  vanade ruumide korrastamine ja kasutuselevõtt tööruumidena.

Olemasolev olukord ja tellija soovid.

Olemasolevad ruumid kolmandal korrusel on olnud pikka aega kasutuseta ja hooldamata. Käesoleva hankega soovime leida töö teostaja, kes renoveerib ruumid sobivaks meie vajadustele vastavalt joonisel näidatud kujul ja pakkumuse tabelis toodud mahtudes.

Esimese korruse fuajees vajalik välja ehitada klaasseintega kabinetid.

Tööde mahud on toodud Lisas 4. Mahud kontrollid üle kohapeal.  Mahtude kontrollimata jätmise eest vastutab pakkuja ja tal ei ole hiljem tööde käigus õigus esitada pretensioone töö mahtude osas.

Objektiga on võimalik tutvuda kokkuleppel.  Info Taivo Kaus 5127342

Ehitustööd peavad valmima hiljemalt 20.01.2020.