LÄÄNE-NIGULA VALLAVALITSUS

Pakkumuse esitamise kutse

Kutsume Teid esitama pakkumust väikehankele „Kontoriruumide remont“.

- Hanke eesmärk

  - Hanke eesmärgiks on Lääne-Nigula vallas Taebla, Linnamäe ja Risti alevikus asuvate kontoriruumide remondi teostamine vastavalt hankedokumentides esitatud tööde mahule.

  - Objektide asukohad:

    - Hanke osa nr 1 - Taebla alevik, Haapsalu mnt 6;

    - Hanke osa nr 2 - Linnamäe alevik, Hansuküla tee 2;

    - Hanke osa nr 3 - Risti alevik, Tallinna mnt 4.

  - Tööde teostamise aeg vahemikus 6.04.2022 – 30.05.2022. Töödega alustada Linnamäel, seejärel Taeblas ja viimasena Ristil.

- Nõuded pakkujale

  - Pakkuja peab olema registreeritud majandustegevuse registris tegevusalal ehitamine. Hankija kontrollib registreeringut iseseisvalt.

  - Pakkujal ei tohi olla riiklike maksude võlgnevusi. Hankija kontrollib võlgade puudumist iseseisvalt.

  - Pakkujal ei tohi esineda muid riigihangete seaduses § 95 lg 1 nimetatud hankemenetlusest kõrvaldamise aluseid. Pakkuja esitab vastava kinnituse Lisa 4 kohasel vormil.

  - Pakkuja on kohustatud hankija nõudmise korral esitama varasemalt teostatud sarnaste tööde kohta järgmised andmed: teostatud töö, tellija, töö teostamise aeg.

- Pakkumuse esitamine

  - Pakkuja esitab pakkumuse ühele, kahele või kolmele osale, täites vastavad vormi(d) Lisa 2 „Töömahud-maksumuse vorm“.

  - Avaldus hankes osalemiseks palume esitada Lisa 5 kohasel vormil.

  - Pakkumus esitada digitaalselt allkirjastatuna koos nõutud lisadega (lisad 2, 4, 5) aadressile vv@laanenigula.ee tähtajaks 29.03.2022 kell 11:00.

- Pakkumuste hindamine

  - Hankija kontrollib esitatud pakkumuste vastavust hankedokumentides esitatud tingimustele.

  - Hankija lükkab pakkumuse tagasi, kui pakkumus ei vasta esitatud tingimustele. Pakkuja, kelle pakkumus on tagasi lükatud, ei osale edasises hankemenetluses.

  - Edukaks tunnistatakse madalaima maksumusega pakkumus.

  - Hankija jätab endale õiguse lükata pakkumused tagasi, kui need ületavad hanke või hanke osa eeldatava maksumuse.

  - Hankija jätab endale õiguse vähendada töömahtusid, kui pakkumused ületavad hanke või hanke osa eeldatavat maksumust.

- Lisainformatsioon liina.kaljuveer@laanenigula.ee

- Objektiga tutvumine leppida kokku:

  - Osa 1 (Taebla) – taivo.kaus@laanenigula.ee, +372 5127342

  - Osa 2 (Linnamäe) –  kadi.paaliste@laanenigula.ee, +372 53005921

  - Osa 3 (Risti) – rein.kruusmaa@laanenigula.ee, +372 56918607

- Lisad

  - Lisa 2. Tööde mahud-maksumuse vorm osadele 1, 2 ja 3;

  - Lisa 3. Lepingu projekt

  - Lisa 4. Pakkuja kinnitus;

  - Lisa 5. Avalduse vorm;