Riigiteega ristumiskoha ehitamise tingimused

1.	Lepingu objekt

1.1	Riigitee nr 16122 Nõmmküla-Aulepa-Österby km 16,54 ja km 17,04 ristumiskoha ehitamine vastavalt Maanteeameti poolt kooskõlastatud projektile (Teedeprojekt OÜ töö nr T01720);

1.2	Ristumiskoht rajatakse Lääne maakonnas Lääne-Nigula vallas Österby külas detailplaneeringu järgse Umbaia tee ühendamiseks riigiteega elamumaa sihtotstarbe teenindamiseks.

1.3	Leping annab huvitatud isikule õiguse ristumiskoha rajamiseks ehitustööde teostamiseks riigitee alusel maal (katastriüksusel) lepingus sätestatud tingimustel.

2.	Nõuded ristumiskoha ehitamiseks riigitee alusel maal

2.1	Ristumiskoht ehitada vastavalt Teedeprojekt OÜ tööle nr T01720 „Umbaia kinnistu teede ja riigitee 16122 Nõmmküla-Aulepa-Österby km 16,54 ja km 17,04 ristumiskohtade ehitusprojekt“

2.2	Välja selgitada ehitatava ristumiskoha alla jäävate tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad ja muud kitsendused ning kooskõlastada tegevus ehitise kaitsevööndis oleva tegevuse tehnovõrgu ja -rajatise omanikuga või kitsenduse seadjaga.

2.3	Kui ristumiskohta ei ehitata vastavalt projektile, siis kohustub töövõtja ristumiskoha projektiga vastavusse viima oma kuludega.

2.4	Ristumiskoha ehitamisel mitte kahjustada riigitee seisukorda ning peale ristumiskoha ehitamist eemaldada riigiteelt sinna seoses ehitustöödega sattunud ehitusmaterjal.

3.	Ehitustööde korraldamine

3.1	Töövõtja kohustub ehitamise ajal tagama ajutise liikluskorralduse paigaldamise vastavalt ajutise liikluskorralduse skeemile (lisatud).

3.2	Töövõtja kohustub enne ehitamist esitama MA-le maantee@mnt.ee ehitamise alustamise teatise vormi(lisatud) Teatise vorm tuleb esitada vähemalt 10 päeva enne ehitamise alustamist. Kui MA ei teavita 10 päeva jooksul teatise saamisest vajadusest teatise vormis esitatud andmete täiendavaks kontrollimiseks, siis võib alustada ehitamist.

3.3	Maksimaalne ehitustööde kestvus on 3 päeva. Tolmuvaba katte korral kohustub töövõtja paigaldama katte esimesel võimalusel ehitushooaja alguses hiljemalt 30.06.2021 teavitades eelneva punkti kohaselt MA-d

3.4	Töövõtja kohustub tööde lõpetamisest MA-t koheselt informeerima maantee@mnt.ee ja kutsuma kohale MA esindaja tööde vastuvõtmiseks.

4.	Kinnitused

4.1	Töövõtja tagab, et ristumiskoha ehitamisele kehtib 5 aastane garantiiperiood ja garantiiperioodil MA poolt avastatud kõik ristumiskoha puudused on garantiiperioodi lõpuks likvideeritud. Garantiiperiood algab MA poolsest ristumiskoha vastuvõtmisest. Kui töövõtja MA poolt avastatud puuduste kõrvaldamist MA poolt määratud tähtaja jooksul ei korralda, on tellijal õigus tellida puuduste kõrvaldamine kolmandatelt isikutele ja nõuda selleks tehtud  kulude hüvitamist töövõtja poolt.