Kutse pakkumuse esitamiseks

Oru Osavalla Valitsus, registrikood 77001636, asukoht Hansuküla tee 2/1, Linnamäe, Lääne-Nigula vald, Läänemaa kutsub Teid esitama pakkumust väikehankele ,,Linnamäe lasteaia rühmaruumide remont“.

- Tööde iseloomustus

  - Teostada Linnamäe lasteaia rühmaruumides remont vastavalt Lisas 2 ja Lisas 3 toodud tööde kirjeldustele.

  - Tööde teostamise aeg vahemikus 29.05.2023-01.08.2023.

- Töö eesmärk

  - Teostada remont Linnamäe lasteaia rühma magamisruumis, mänguruumis, esikus, vannitoas ja kööginurgas vastavalt hankedokumentides esitatud nõuetele.

- Nõuded pakkujale

  - Pakkujal ei tohi olla riiklike maksude võlgnevusi;

  - Pakkujal ei tohi esineda muid riigihangete seaduses § 95 lg 1 nimetatud hankemenetlusest kõrvaldamise aluseid.

- Objektiga tutvumine

  - Objektiga tutvumiseks leppida aeg kokku kadi.paaliste@laanenigula.ee.

  - Vastutus pakkumuse hinna kujundamisel töömahtude arvestuste õigsuse eest lasub  pakkujal ja arvestusvigadest tingituna ei kuulu pakkumuse maksumus tööde teostamise käigus muutmisele.

- Pakkumuse esitamine

  - Pakkuja esitab pakkumuse hinnaesildise (Lisa 1) ja tööde mahtude - maksumuse vormi (Lisa 3) alusel;

  - Pakkumuse dokumendid (Lisa 1, Lisa 3) esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil oru@laanenigula.ee.

  - Pakkumuse esitamise tähtaeg on hiljemalt 19.05.2023 kell 12.00.

  - Juhul kui pakkumuse maksumus ületab hanke eeldatavat maksumust, jätab Hankija endale õiguse pakkumus tagasi lükata või töömahtusid muuta vastavalt hanke eelarvelistele võimalustele.

- Pakkumuste hindamine

  - Hankija kontrollib esitatud pakkumuste vastavust hankedokumentides esitatud tingimustele.

  - Hankija lükkab pakkumuse tagasi, kui pakkumus ei vasta esitatud tingimustele. Pakkuja, kelle pakkumus on tagasi lükatud, ei osale edasises hankemenetluses.

  - Edukaks tunnistatakse madalaima maksumusega pakkumus.

  - Hankija jätab endale õiguse lükata pakkumused tagasi, kui need ületavad hanke või hanke osa eeldatava maksumuse.

  - Hankija jätab endale õiguse vähendada töömahtusid, kui pakkumused ületavad hanke või hanke osa eeldatavat maksumust.

Lisainformatsioon

Kadi Paaliste

kadi.paaliste@laanenigula.ee

53005921

Lisad

Lisa 1. Hankes osalemise avalduse vorm;

Lisa 2. Tehniline kirjeldus;

Lisa 3. Tööde mahud-maksumuse vorm;